**Project DevPlus**

**Project Description:** Plataforma de streaming criada exclusivamente para programadores de todos os níveis.

**Backlog:**

1. Banco de dados Usuário/Admin/ Vídeos: Onde os dados dos clientes, administradores e vídeos da plataforma serão armazenados;
2. Tela de login: Onde o usuário cadastra ou acessa sua conta.
3. Tela inicial: Página de exibição de todo o conteúdo da plataforma.
4. Página de Upload dos vídeos: ação exclusiva do administrador, onde anexa e envia os vídeos.
5. Tela descritiva do vídeo: exibe os detalhes do vídeo selecionado.
6. Função de pesquisa: função para usuário realizar buscas dentro da plataforma.
7. Lista de assistir mais tarde.
8. Integração do banco de dados e da tela de Uploads
9. Telas de usuário, configurações e contato.

**Sprint:**

**Sprint 1: Uma semana (23/08/2022 à 26/08/2022)**

1.Banco de dados;

2. Tela de login.

**Sprint 2: Uma semana (29/08/2022 à 02/09/2022)**

3. Tela inicial;

4. Página de Upload dos vídeos.

**Sprint 3: Uma semana (05/09/2022 à 09/09/2022)**

8. Integração do banco de dados e da tela de Upload;

9. Telas de usuário, configurações e contato.

10. Tela de exibição de vídeo.